Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.12.16                     № 1591

Об утверждении районной целевой

программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры (водоснабжение,

водоотведение) Некрасовского муниципального

района» на 2016 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации №210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №204 от 6 мая 2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в целях обеспечения надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, а также обеспечение нормативной экологической безопасности окружающей среды, администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить районную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района» на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

- Муниципальному учреждению «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» (К. С. Снакин) обеспечить выполнение работ включённых в программу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Некрасовского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи А.О. Щербак

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие с 01.01.2016 г.

Глава муниципального района                                                          Н.В.Золотников

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы                                                                                   А.О. Щербак

Некрасовского МР по вопросам ЖКХ,

строительства,

транспорта и

связи

Начальник Управления финансов

Некрасовского МР                                                                                Л.В.Попова

Заведующий юридическим отделом

администрации Некрасовского МР                                                       Ю.Е.Будилко

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

МУ «КС ЖКХ и ТП НМР»

Исполнитель:

Пластинин Максим Сергеевич

8(48531)4-11-25

Приложение

к постановлению администрации

от ___________ №____________

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

(водоснабжение, водоотведение)

на территории

Некрасовского муниципального района»

П А С П О Р Т

Программы комплексного развития систем коммунальной                           инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение)                                            Некрасовского муниципального района на 2016-2018 годы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2016-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Куратор программы | Заместитель главы Некрасовского МР по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи. |
| Разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района» |
| Цели Программы | Целью Программы является обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений. |
| Задачи Программы | -определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. -создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. -развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод; -осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства -осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; - осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения водных объектов; - организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Важнейшие целевые показатели программы | Удовлетворение спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки по водоснабжению и водоотведению. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. Эффективность деятельности организации коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 84 119 тыс. руб., в том числе: - объем финансирования в 2016 г. составит 28 719 т.р.; - объем финансирования в 2017 г. составит 21 600 т.р.; - объем финансирования в 2018 г. составит 33 800 т.р.; |
| Организация контроля и управления за реализацией Программы | Непосредственное управление данной программой осуществляет директор МУ «КС ЖКХ и ТП НМР». Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Некрасовского муниципального района. Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения мониторинга. Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (водопотребление, водоотведение) является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных данной Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. |

## Содержание проблемы

1.1. Водоснабжение.

В Некрасовском муниципальном районе  услуги по водоснабжению оказывают: в п. Некрасовское - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», в сельском поселении Бурмакино - муниципальное предприятие ЖКХ «Бурмакино»; в сельском поселении Красный Профинтерн - муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Заволжское», акционерное общество «Яркоммунсервис», общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Малые Соли», общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Золотой Колос», северная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», Государственное учреждение ЖКХ ЯО, ООО «Слобода», СПК «Коммунар».

Инфраструктура водоснабжения включает в себя:

- 50 водозаборных скважин;

- 133 колодцев

- 120 км сетей водоснабжения.

Предприятия имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг определяются нормативами и показаниями приборов учета. В пос. Некрасовское  потребители бюджетных организаций и промышленных предприятий обеспечены приборами учета на 100%. Ведется работа по установке общедомовых счетчиков. В настоящее время дома оснащены узлами учета на 70%. Применяются и индивидуальные водосчетчики в одноквартирных домах и квартирах. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения всех населенных пунктов используются артезианские скважины, которые арендуются у КУМИ Некрасовского муниципального района, или находятся в хозяйственном ведении предприятий.

Основные особенности системы водоснабжения:

- Все артезианские скважины «разбросаны» по территориям поселений и расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов.

- Из-за особенностей рельефа и отдаленности скважин от потребителей в технологической схеме  подачи воды задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов.

- Во всех скважинах наблюдается высокое содержание железа.

Строительство водозабора в п. Некрасовское велось по проекту 1994года.  Год ввода водозабора в эксплуатацию – 1996.

Подача воды в п. Некрасовское осуществляется  по магистральному водоводу протяженностью 4,8 км,  D = 150 мм, пропускная способность более 2000 м. куб.  в сутки.   Износ   – 35%. Разводящая сеть водопровода по улицам поселка имеет износ в среднем 80%, а в некоторых местах, где проложены трубопроводы из металла, более 100%. На центральной улице поселка Некрасовское, водопровод эксплуатируется с 1953года. Трубопроводы имеют значительное содержание осадков окислами железа.

Водозабор для снабжения питьевой водой  в сельском поселении Красный Профинтерн,  Бурмакино проводится на водозаборных сооружениях. По данным учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 80%, доля оборудования со сверхнормативным износом составляет 50%, в связи с чем, на магистральных водоводах  не исключаются аварийные ситуации.

Водопроводные  сети п. Красный Профинтерн с 1972 года, п. Бурмакино с 1988года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Общая протяженность сетей составляет по Некрасовскому району более 120,0 км. Диаметр водопроводов – от 50 до 200 мм. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет от 75 до 90%.  Неотложной замене подлежат только в п. Некрасовское более 4,0 км сетей, сельское поселение Красный Профинтерн более 1,0 км., сельское поселение Бурмакино  более 0,8 км.

По материалу: 75 % сетей выполнены из стали (нормативный износ – 4% в год), 25% - из чугуна (нормативный износ – 2% в год).

Удельная аварийность на сетях водопровода в 2011 году составила 2,3 аварии на 1 км и по сравнению с 2010 годом  выросла в 1,5 раза.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения:

( средний по району)

- Население, в том числе и частный сектор				68,7%

- Социальная сфера, бюджетные организации                          27,3%

- Промышленные  и  с/хоз. предприятия		    	               4%

Динамика показателей водопотребления п. Некрасовское

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. куб. м. – всего: | 523,3 | 561,9 | 554,3 |
| в том числе на собственные нужды | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Получено воды со стороны, тыс. куб. м. |  | 13,9 | 13,7 |
| Доля воды со стороны в объеме воды, поданном в сеть |  | 2,5% | 2,5% |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м. |  | - | - |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м. | 523,3 | 561,9 | 554,3 |
| Потери воды, тыс. куб. м. | 12 | 43,4 | 55,2 |
| Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть | 2,3% | 7,7% | 11% |
| Реализовано воды, тыс. куб. м. – всего: | 507,1 | 528,1 | 508,6 |
| в том числе населению, тыс. куб. м. | 399,2 | 435,6 | 424,1 |
| прочим потребителям, тыс. куб. м. | 107,9 | 92,5 | 84,5 |
| Доля реализации воды населению в общей реализации % | 78,8% | 82,5% | 83,4% |

Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние три года, не смотря на кризис, объемы потребления воды в п. Некрасовское сократились незначительно. Отметим, что более половины в потреблении составляет население, а эта категория отличается стабильным объемом потребления.

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», кроме показателей железа.

Доля потерь питьевой воды при транспортировке достаточно велика из-за ветхости сетей и наблюдается тенденция к увеличению.

1.2. Водоотведение.

В Некрасовском муниципальном районе  услуги по водоотведению оказывают: в п. Некрасовское - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»,  в сельском поселении Бурмакино - муниципальное предприятие ЖКХ «Бурмакино»; в сельском поселении Красный Профинтерн - муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Заволжское», акционерное общество «Яркоммунсервис», с ограниченной ответственностью «Стоки», общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Малые Соли», общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Золотой Колос», северная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», Государственное учреждение ЖКХ ЯО, ООО «Слобода», СПК «Коммунар».

Предприятия имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованной канализации, в том числе с организациями, осуществляющими  эксплуатацию внутренних сетей канализации жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг  канализации определяются по объемам потребления воды. Расчеты за предоставленные услуги канализации (водоотведения) проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

В поселении Некрасовское в муниципальной собственности находится 3 комплекса очистных сооружений канализации, 7 перекачивающих  насосных станций.  Все стоки поступают в самотечный сборный коллектор и на канализационные насосные станции, которые направляют стоки на определенные очистные сооружения.

## Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Целью Программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.

2.2. Задачи Программы

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

-определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

-создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

-развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод;

-осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства

-осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

- осуществление строительства систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территорий поселений для снижения загрязнения водных объектов;

- организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Основные принципы реализации программы

Основными принципами реализации Программы являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Некрасовского муниципального района всех источников финансирования.

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

Сроки реализации Программы

В течение реализации Программы планируется:

1)  осуществление комплекса организационных мер, в том числе осуществление разработки и утверждения инвестиционных и производственных программ водохозяйственных организаций;

2) выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в себя проведение изыскательских и иных предпроектных работ, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

3)  выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя разработку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установление инвестиционных надбавок к тарифам на период реализации Программы, обоснование бюджетного финансирования инвестиционных проектов, заключение соглашений с кредитными организациями о предоставлении кредитных ресурсов;

4) начало выполнения части комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

5) завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

6) обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

7) сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую высокому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

Результаты реализации Программы

В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей:

1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

2)  приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека не более 150 - 180 литров в сутки;

4) приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;

5)  обеспечение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до 15 процентов от общего водопотребления;

6) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем населенных пунктов муниципального района при выполнении установленных санитарных и технических требований и ограничении стоимости воды в системах питьевого водоснабжения к 2018 году.

Механизмы реализации Программы

Реализация Программы предполагается осуществлять на территории  района в соответствии с проектами и мероприятиями, указанными  в приложениях программы.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- финансирование мероприятий Программы на объектах муниципальной собственности в виде предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в объеме, указанном в приложениях.

Исполнители Программы - органы местного самоуправления, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной - сметной документации;

-внесение предложений в департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области по планам выполнения работ, объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного методиками предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в ОЦП, в соответствии с действующим законодательством.

В целях более успешной реализации основных направлений Плана мероприятий и достижения конечных результатов заказчиком Программы предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

При корректировке Плана мероприятий приоритетными являются:

- мероприятия, имеющие утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающие основным целям Программы;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятия, подтвержденные технико-экономическим обоснованием и пояснительной запиской, дающими краткую характеристику объекта, целей и задач, которые будут достигнуты вводом этого объекта.

При корректировке Плана мероприятий также учитывается объем собственных средств, затраченных органами местного самоуправления на реализацию Плана мероприятий, а также объем средств, привлеченных из внебюджетных источников.

Методика оценки результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Оценка результативности и эффективности использования субсидии из областного  и местного бюджета Некрасовским муниципальным районом на реализацию мероприятий районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» осуществляется ответственным исполнителем данной программы (ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями.)

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

Pi =∑Ki x(X i  факт./ X i  план.)x100%;

где:

X i  факт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

X i  план. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

Ki – весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R=P/( Fтек/ Fплан.);

где:

Р – показатель результативности использования субсидии;

Fтек. – плановая сумма финансирования за отчетный период;

Fплан. – фактическая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации ОЦП и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая готовность мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2 | Общая сметная стоимость мероприятия (объекта), тыс. рублей | 0,5 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |

| Перечень объектов районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) На территории Некрасовского муниципального района» Мероприятия по строительству объектов капитального строительства |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта, района | Цели и задачи | Технические параметры (основные принципы работы) | Наличие проектной документации, положительного заключения экспертизы, стадия разработки ПСД | Сметная стоимость строительст-ва, тыс. руб. | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет НМР, тыс. руб. | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Объекты водоотведения: |
| Мероприятия 2016 г. |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно бытовой канализации в д. Грешнево | Экологическая безопасность окружающей среды, внедрение современных методов очистки стоков | Блок механо-биологических очистных сооружений, производительностью до 1000 м3/сут. с коммуникации и электроснабжением. | Выполнено | 26255,194 | 8785,460 | 16846,00 |  |
| 2 | Оказание услуг по строительному контролю: «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно бытовой канализации в д. Грешнево» |  |  |  | 147,176 |  | 51,459 |  |
| 3 | Оплата исполнительного листа по объекту «Система общепоселковой канализации в п. Некрасовское Некрасовского муниципального района» |  |  |  |  |  | 976,842 |  |
| Объекты водоснабжения: |
| 1 | Выполнение изыскательских работ на объекте «Строительство колодцев в деревнях Котлово, Горки, Ляхово, Ишенино, с. Новодашково» |  |  | Выполнено | 67,500 |  | 67,500 |  |
| 2 | Строительство колодцев в деревнях Котлово, Горки, Ляхово, Ишенино, с. Новодашково |  |  | Выполнено | 469,300 | 375,440 | 93,859 |  |
| 3 | Мероприятия по реконструкции шахтных колодцев | СП Некрасовское |  | Выполнено |  |  | 370,00 |  |
|  |  | СП Бурмакино |  | Выполнено |  |  | 200,00 |  |
|  |  | СП Красный Профинтерн |  | Выполнено |  |  | 200,00 |  |
| 4 | Комплекс сооружений подземного водоснабжения пос. Некрасовское Ярославской области |  |  |  |  |  | 753,386 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 9160,9 | 19559,046 |  |
| Мероприятия 2017 г. |
| Объекты водоотведения: |
| 1 | Разработка сводного сметного расчета, корректировка проекта на объекте строительство «Системы общепоселковой канализации в п. Некрасовское Некрасовского муниципального района» | Экологическая безопасность окружающей среды, внедрение современных методов очистки стоков |  | Сводный сметный расчет + корректировка проекта | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 2 | Строительство «Системы общепоселковой канализации в п. Некрасовское Некрасовского муниципального района» | Экологическая безопасность окружающей среды, внедрение современных методов очистки стоков | Блок механо-биологических очистных сооружений, производительностью до 1000 м3/сут. с коммуникации и электроснабжением. | Выполнено | 13000,00 |  | 13000,00 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Красный Профинтерн, с.п. Красный Профинтерн НМР | Экологическая безопасность окружающей среды, внедрение современных методов очистки стоков | Блок механо-биологических очистных сооружений, производительностью до 1000 м3/сут. с коммуникации и электроснабжением. | Сбор исходных данных | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
| 4 | Реконструкция сетей водоотведения в с. Грешнево | Экологическая безопасность окружающей среды, внедрение современных методов очистки стоков |  | Сводный сметный расчет | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 19000,00 |  | 19000,00 |  |
| Объекты водоснабжения: |
| Мероприятия 2017 г. |
| 1 | Устройство локальной станции обезжелезевания и очистки воды в п. Приволжский | Внедрение современных методов очистки воды | Приобретение и установка картриджей (фильтров), насосов. | Сбор исходных данных | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 2 | Строительство колодцев 5 шт. (с. Черная Заводь, ул. Демина у д № 9, д.Горино, д.Никитино, д.Меньшиково, д.Сватково, д. Шилово) | Обеспечение населения питьевой водой | ж/б кольца Ду1000, геология , геодезия, смета | Сбор исходных данных | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на устройство канализации в жилых домах №29, №31, №32 по ул. Кооперативная в п. Некрасовское | Развитие коммунальной инфраструктуры | Разработка ПСД | Сбор исходных данных | 300,00 |  | 300,00 |  |
| 4 | Подключение домов №29, №31, №33 по ул. Кооперативная к системе общепоселковой канализации в п.Некрасовское | Развитие коммунальной инфраструктуры |  | Сбор исходных данных | 1000,00 |  | 1000,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2600,00 |  | 2600,00 |  |
| Мероприятия 2018 г. |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Красный Профинтерн, с.п. Красный Профинтерн НМР | Экологическая безопасность окружающей среды, внедрение современных методов очистки стоков | Блок механо-биологических очистных сооружений, производительностью до 1000 м3/сут. с коммуникациями и электроснабжением. | Сбор исходных данных | 30000,00 |  | 30000,00 |  |
| 2 | Устройство локальной станции обезжелезевания и очистки воды в с. Левашово | Внедрение современных методов очистки воды | Приобретение и установка картриджей (фильтров), насосов. | Сбор исходных данных | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 3 | Устройство локальной станции обезжелезевания и очистки воды в п. Строитель | Внедрение современных методов очистки воды | Приобретение и установка картриджей (фильтров), насосов. | Сбор исходных данных | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 4 | Проведение технического обследования и выполнение проектно-сметных работ по модернизации очистных сооружений канализации п.Некрасовское | Развитие коммунальной инфраструктуры |  | Сбор исходных данных | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
| 5 | Строительство колодцев 5 шт. (д. Родюкино, д. Трубниково, д. Тимохино, д. Теляково, д.Кстово) | Обеспечение населения питьевой водой | ж/б кольца Ду1000, геология , геодезия, смета | Сбор исходных данных | 800,00 |  | 800,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 33800,00 |  | 33800,00 |  |