10

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2026           №  47
Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Некрасовского муниципального округа» 

на 2026-2028 годы 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Некрасовского муниципального округа от 07.10.2025 № 1718 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Некрасовском муниципальном округе», Администрация Некрасовского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Некрасовского муниципального округа» на 2026-2028 годы.
2. Постановления Администрации Некрасовского муниципального района от 30.12.2022 №2023 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно–коммунального комплекса Некрасовского муниципального района на 2023 – 2025 годы», от 14.01.2025 № ПОС.12-14/2025 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) Некрасовского муниципального района на 2025-2027 годы», от 11.12.2023 № 2043 «Об утверждении районной целевой программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Некрасовского муниципального района на 2023 – 2026 годы» признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Некрасовского муниципального округа, курирующего соответствующее направление. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Некрасовского муниципального округа                                        П.Н. Кулаков

СОГЛАСОВАНО:

	Заместитель Главы Администрации 

Некрасовского   муниципального округа

по развитию инфраструктуры

	К. Э. Логинова

	Начальник Управления экономического 

развития

	О.А. Козлова

	Директор МБУ «Центр благоустройства

территории»

	А.В. Огурцов



Приложение 

к постановлению от _________ № _______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Некрасовского муниципального округа» 

на 2026-2028 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы 

	Наименование муниципальной  программы
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Некрасовского муниципального округа» на 2026-2028 годы (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа
  

	Соисполнитель муниципальной программы
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства территории»

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального округа по развитию инфраструктуры Логинова Ксения Эдуардовна

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 г.г.

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение надежности и доступности коммунальных услуг,

- повышение качества коммунальных услуг, 

- оптимизация расходов на коммунальные услуги,

- обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений,
- повышение уровня комплексного благоустройства на территории Некрасовского муниципального округа, 
- формирование благоприятной среды для проживания населения, 
- повышение привлекательности и доступности общественных пространств, мест массового пребывания населения, 

- создание условий для активного образа жизни и занятий спортом,
- развитие пешеходных зон и зеленых насаждений

- формирование привлекательного облика населённых пунктов

- повышение комплексного благоустройства исторических поселений

	Задачи муниципальной

программы
	Готовность объектов ЖКХ к бесперебойному функционированию,
Устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры, 
Повышение уровня благоустройства на территории  Некрасовского муниципального округа

	Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Соблюдение целевых направлений расходования субсидий,

Готовность объектов ЖКХ к бесперебойному функционированию,

Наличие актуализированной схемы теплоснабжения,
Приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников,

Приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод,

Количество благоустроенных общественных территорий;
Количество благоустроенных зон отдыха и катания на коньках;

Количество благоустроенных исторических поселений


	Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.


	Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

74869,21
74869,21
0,00
0,00
Областной бюджет
8397,44
8397,44
0,00
0,00
Местный бюджет
8552,35
5892,35
1320,00
1340,0
Внебюджетные источники

3 450,00
3 450, 00
0,00
0,00
Итого по программе

95 269,00
92 609,00
1320,00
1340,00


	Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. Плановые объемы финансирования подпрограмм
	 - "Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа"
Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

0
0
0
0
Областной бюджет

0
0
0
0
Местный бюджет

660, 00
200,00
220,00
240,00
Внебюджетные источники

0
0
0
0
Итого по программе

660,00
200,00
220,00

240,00

 - "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) на территории Некрасовского муниципального округа"
Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

0
0
0
0

Областной бюджет

0
0
0
0
Местный бюджет

1 800,0
600,0

600,0

600,0

Внебюджетные источники

0
0
0
0
Итого по программе

1 800,00
600,00
600,00
600,00
 - «Подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального округа»
Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

0
0
0

0
Областной бюджет

0
0
0
0
Местный бюджет

1500,00
500,00
500,00
500,00
Внебюджетные источники

0
0
0
0
Итого по программе

1500,00

500,00
500,00
500,00
 - "Формирование современной комфортной городской среды на территории Некрасовского муниципального округа"

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

74 869,21
74 869,21
0,00
0,00

Областной бюджет

8 397,44
8 397,44
0,00
0,00

Местный бюджет

4 592,35
3 771, 92
0,00
0,00

Внебюджетные источники

3 450, 00
3 450,00

0,00

0,00

Итого по программе

91 309,00
91 309,00
0, 00
0, 00


	Конечные результаты реализации Программы
	- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
- повышение качества и надежности коммунальных услуг, 
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях, 
- снижение экологической нагрузки, 
- улучшение санитарной обстановки,
- приведение источников нецентрализованного водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;
- приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

- приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод;
- увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования и зон отдыха на территории округа
-  увеличение количества детских игровых комплексов на территории округа
- увеличение инвестиционной привлекательности территории

- расширение доступности спортивных сооружений и рекреационных зон

- интеграция современных решений в исторический ландшафт

- повышение интереса к культурной жизни и истории родного края

- реконструкция исторических памятников и сохранение традиций



	Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://nekrasovskoe.yarregion.ru/index.html


I. Общая характеристика сферы реализации 

 Программы 
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Некрасовского муниципального округа. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Жилищно-коммунальный комплекс Некрасовского муниципального округа на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры.
1.1. Водоснабжение

В Некрасовском муниципальном округе услуги по водоснабжению оказывают: ГП ЯО «Яроблводоканал», ООО «Санаторий «Малые Соли», ООО «Санаторий «Золотой Колос», АО «Яркоммунсервис», ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению.
 Инфраструктура водоснабжения включает в себя:

· 72 водозаборных скважин;

· 370 колодцев;  

· 160,89 км сетей водоснабжения.
Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг определяются нормативами и показаниями приборов учета. В р.п. Некрасовское потребители бюджетных организаций и промышленных предприятий обеспечены приборами учета на 100%. Ведется работа по установке общедомовых счетчиков. В настоящее время дома оснащены узлами учета на 80%. Применяются и индивидуальные водосчетчики в одноквартирных домах и квартирах. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения всех населенных пунктов используются артезианские скважины, находящиеся в хозяйственном ведении предприятий. 

Основные особенности системы водоснабжения:

1. Все артезианские скважины «разбросаны» по территориям поселений и расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов.

2. Из-за особенностей рельефа и отдаленности скважин от потребителей в технологической схеме подачи воды задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов.

3. Во всех скважинах наблюдается высокое содержание железа.

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», кроме показателей железа.                                                                                             
Доля потерь питьевой воды при транспортировке достаточно велика из-за ветхости сетей и наблюдается тенденция к увеличению.

  1.2. Водоотведение

В Некрасовском муниципальном округе услуги по водоотведению оказывают: ГП ЯО «Яроблводоканал», ООО «Санаторий «Малые Соли», ООО «Санаторий «Золотой Колос», ЖКС №19 (г. Ярославль) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО), АО «Яркоммунсервис», филиал ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению.
Инфраструктура водоотведения включает в себя:

· 9 очистных сооружений;

· 20 канализационных насосных станций;  

· 85,36 км сетей водоотведения.
Система водоотведения р.п. Бурмакино принимает стоки от многоквартирного жилого фонда р.п. Бурмакино (количество жителей 2000 человек), социально значимых объектов: МБОУ Бурмакинская СОШ № 1, МБДОУ Детский Сад №5 "Звёздочка", газовая котельная р.п. Бурмакино ГП ЯО «Яроблводоканал», прочих абонентов. 
Сети канализации р.п. Бурмакино переданы от Министерства обороны РФ в хозяйственное ведение ГП ЯО «Яроблводоканал» без очистных сооружений, перечень объектов полного цикла (включая КНС, очистные сооружения канализации) в хозяйственное ведение ГП ЯО «Яроблводоканал» не передавался, полный цикл очистки сточных вод не выполняется, оплата населению за водоотведение р.п. Бурмакино не начисляется, точные сведения о количестве поступающих стоков отсутствуют. Очистные сооружения разрушены, поступающие стоки растекаются в лесном массиве воинской части р.п. Бурмакино.
В виду отсутствия водного объекта и невозможностью строительства очистных сооружений на территории воинской части р.п. Бурмакино, для обеспечения водоотведения и нормативной очистки сточных вод от абонентов р.п. Бурмакино планируется проектирование и строительство самотечных сетей канализации, напорного канализационного коллектора, КНС от р.п. Бурмакино до с. Бурмакино (ориентировочная протяженность 4,8-5км). В с. Бурмакино имеется водный объект - р. Туношонка, имеется действующий объект «Очистные сооружения с. Бурмакино», данный объект требует реконструкции с увеличением рабочей мощности от 250м3/сутки до 1200-1500 м3/сут. 
Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованной канализации, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию внутренних сетей канализации жилищного фонда. Объемы потребляемых услуг канализации определяются по объемам потребления воды. Расчеты за предоставленные услуги канализации (водоотведения) проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур и квитанций.

1.3. Теплоснабжение

В Некрасовском муниципальном округе услуги по теплоснабжению оказывают: ГП ЯО «Яроблводоканал», ООО «Теплогазсервис», АО «Левашово», ООО «Уют сервис», ЖКС №19 (г. Ярославль) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО), АО «Яркоммунсервис», филиал ОАО «РЖД» Северная дирекция по тепловодоснабжению.
Инфраструктура теплоснабжения включает в себя:

- 18 котельных;

- 57,630 километров тепловых сетей (в двухтрубном исполнении),
В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие путём проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования округа.

Наряду с положительными результатами преобразований, пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения вследствие наличия следующих слабых сторон (проблем) отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет около 70-75 процентов;

- высокий уровень потерь воды (22 процентов) и тепловой энергии (более 30 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий уровень газификации жилищного фонда (75 процентов), особенно в сельской местности (25 процентов);

- высокая доля непроизводительных расходов;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ;

- увеличение доли аварийного жилищного фонда из-за «недоремонта» и физического износа многоквартирных домов.

Одним из приоритетных направлений развития территории Некрасовского муниципального округа, является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние общественных территорий, создание современных спортивно - досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности и отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. 
Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния муниципального образования.
Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства округа показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Основными принципами формирования муниципальной программы являются приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия.
Выбор граждан может осуществляться посредством голосования по выбору общественных территорий посредством сети «Интернет».
Основными проблемами в области благоустройства общественных территорий являются: 

- изнашивание покрытий проездов и тротуаров;  

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;  

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;  

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.  

Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению общественных территорий к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

На период 2026-2028 годов Администрация Некрасовского муниципального округа в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства также определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения; исторических поселений; зон отдыха и катания на коньках.
Принятие муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2026-2028 годы позволит повысить комфортность и благоприятные условия проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в проводимых мероприятиях, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 

- финансовые риски: финансирование муниципальной  программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории округа. 

В таком случае муниципальная подпрограмма подлежит корректировке.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и ожидаемые конечные результаты
В основе реализации Программы лежат следующие нормативно-правовые акты:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации,

 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;
- обеспечение населения Некрасовского муниципального округа питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений;
- обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению, повысить уровень обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенных воздействием биологических и химических загрязнений
- достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и очистных сооружений
- увеличить количество комплексного обустройства мест общего пользования и зон отдыха на территории округа

-  увеличить количество детских игровых комплексов на территории округа

- увеличить инвестиционную привлекательность территории

- расширить доступность спортивных сооружений и рекреационных зон

- интегрировать современные решения в исторический ландшафт

- повысить интерес к культурной жизни и истории родного края

- реконструировать исторические памятники и сохранить традиции.
3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

Правовое регулирование в рамках реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации,

 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

4. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
5. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 – 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».
Средства бюджета муниципального округа на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

IV. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является: Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, утверждение и внесение изменений в установленном порядке.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает координацию деятельности исполнителей подпрограмм и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы, координацию деятельности с областными органами исполнительной власти;

2) организует реализацию мероприятий муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными порядком требованиями;

3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) запрашивает у исполнителей подпрограмм и мероприятий информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

5) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Соисполнители, участники мероприятия муниципальной программы:

1) организуют реализацию мероприятий муниципальной программы, принимают решение о внесении изменений в программу, в соответствии с установленными порядком требованиями, по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в которую вносятся изменения;

2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы.
V. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Цель Программы: 
Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий населения Некрасовского муниципального округа путем обеспечения эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг, доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований, обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения, устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры, повышение уровня комплексного благоустройства на территории Некрасовского муниципального округа, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. 

Задачи муниципальной программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
- повышение качества и надежности коммунальных услуг, 
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях, 
- снижение экологической нагрузки, 
- улучшение санитарной обстановки,

- готовность объектов ЖКХ к бесперебойному функционированию,

- обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений,
- увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования и зон отдыха на территории округа,
-  увеличение количества детских игровых комплексов на территории округа,
- увеличение инвестиционной привлекательности территории,
- расширение доступности спортивных сооружений и рекреационных зон,
- интеграция современных решений в исторический ландшафт,
- повышение интереса к культурной жизни и истории родного края,
- реконструкция исторических памятников и сохранение традиций.
Целевые показатели
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое
	2026 год 

плановое
	2027 год

плановое
	2028 год

плановое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа»

	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения
	Единица
	1
	1
	1
	1

	Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) на территории Некрасовского муниципального округа"

	Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства
	Единица
	2
	2
	2
	2

	Работы по дезинфекции санитарно-бактериологических и микробиологических исследований.
	Процент
	100


	100
	100
	100

	Подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального округа

	Соблюдение целевых направлений расходования субсидий
	Процент
	100


	100
	100
	100

	Формирование резервного фонда для ликвидации последствий аварийных ситуаций
	Процент
	100


	100
	100
	100

	Подпрограмма "Формирование современной комфортной городской среды на территории Некрасовского муниципального округа"

	Доля благоустроенных и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году
	Процент
	100
	100
	100
	100

	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Единица
	1
	1
	1
	0

	Количество организованных зон отдыха и катания на коньках в зимний период
	Единица
	1
	1
	1
	1


Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Источник финансирования
	Всего
	Расходы, предусмотренные в местном бюджете (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа»

	Предусмотрено решением Думы НМО об местном бюджете:
	
	
	
	

	- местный бюджет
	660, 00
	200, 00
	220, 00
	240, 00

	- областной бюджет
	
	
	
	

	- федеральный бюджет
	
	
	
	

	- внебюджетные источники
	
	
	
	

	Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) на территории Некрасовского муниципального округа»

	Предусмотрено решением Думы НМО об местном бюджете:
	
	
	
	

	- местный бюджет
	1800,00
	600,00
	600,00
	600,00

	- областной бюджет
	
	
	
	

	- федеральный бюджет
	
	
	
	

	- внебюджетные источники
	
	
	
	

	Подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального округа

	Предусмотрено решением Думы НМО об местном бюджете:
	
	
	
	

	- местный бюджет
	1500,00
	500,00
	500,00
	500,00

	- областной бюджет
	
	
	
	

	- федеральный бюджет
	
	
	
	

	- внебюджетные источники
	
	
	
	

	Подпрограмма «Формирование современной комфортной городской среды на территории Некрасовского муниципального округа»

	Предусмотрено решением Думы НМО об местном бюджете:
	
	
	
	

	- местный бюджет
	4 592,35
	4 592,35
	0, 00
	0,00

	- областной бюджет
	8 397,44
	8 397,44
	0, 00
	0,00

	- федеральный бюджет
	74 869, 21
	74 869, 21
	0,00
	0,00

	- внебюджетные источники
	3 450,00
	3 450,00
	0,00
	0,00

	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	

	- местный бюджет
	8 552, 35
	5 892, 35
	1 320, 00
	1340,00

	- областной бюджет
	8 397, 44
	8 397, 44
	0, 00
	0, 00

	- федеральный бюджет
	74 869, 21
	74 869, 21
	0, 00
	0, 00

	- внебюджетные источники
	3 450, 00
	3 450, 00
	0, 00
	0,0 0


Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Некрасовского муниципального
 округа» на 2026-2028
Паспорт подпрограммы

"Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа"

	Наименование подпрограммы
	"Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа"



	Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа
  

	Куратор подпрограммы
	Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального округа по развитию инфраструктуры Логинова Ксения Эдуардовна

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 г.г.

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение надежности и доступности коммунальных услуг,

- повышение качества коммунальных услуг, 

- оптимизация расходов на коммунальные услуги.


	Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам


	Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

0
0
0

0

Областной бюджет
0
0
0

0

Местный бюджет
660, 00
200, 00
220,00
240,00
Внебюджетные источники

0
0
0
0
Итого по программе

660, 00
200, 00
220,00
240,00


	Конечные результаты реализации подпрограммы
	- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
- повышение качества и надежности коммунальных услуг, 
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях.

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://nekrasovskoe.yarregion.ru/index.html


1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы:
Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий населения Некрасовского муниципального округа путем обеспечения эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.
Целевые показатели

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое
	2026 год 

плановое
	2027 год

плановое
	2028 год

плановое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа»

	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения
	Единица
	1
	1
	1
	1


2. Задачи и мероприятия подпрограммы


Задачи муниципальной программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 

- повышение качества и надежности коммунальных услуг, 

- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях.
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель 
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	Цель: улучшение жилищных условий населения Некрасовского муниципального округа путем обеспечения эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг

	
	Задача: снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение удельного веса потерь коммунальных услуг

	
	Актуализация схемы теплоснабжения, обслуживание 
	2026 - 2028
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа
	Местный бюджет
	660, 00
	200, 00
	220,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Некрасовского муниципального
 округа» на 2026-2028

Паспорт подпрограммы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) на территории Некрасовского муниципального округа"

	Наименование подпрограммы
	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) на территории Некрасовского муниципального округа"



	Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа

  

	Соисполнитель муниципальной подпрограммы
	МБУ «Центр благоустройства территории»

	Куратор подпрограммы
	Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального округа по развитию инфраструктуры Логинова Ксения Эдуардовна

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 г.г.

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.

	Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам


	Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

0
0
0

0

Областной бюджет
0
0
0

0

Местный бюджет
1 800,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные источники

0
0
0
0
Итого по программе

1 800,00

600,0
600,0
600,0


	Конечные результаты реализации подпрограммы
	- приведение источников нецентрализованного водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;
- приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;
- приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод.


	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://nekrasovskoe.yarregion.ru/index.html


1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель Программы:
Основной целью муниципальной программы является доведение нецентрализованного водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований, обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения.

Целевые показатели

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое
	2026 год 

плановое
	2027 год

плановое
	2028 год

плановое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Комплексная программа модернизации реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа»

	Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства
	Единица
	2
	2
	2
	2

	Работы по дезинфекции санитарно-бактериологических и микробиологических исследований.
	процент
	100
	100
	100
	100


2. Задачи и мероприятия подпрограммы


Задачи муниципальной программы:

- обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель/ соисполнитель 
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	Цель: доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований, обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения.

	
	Задача: обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан

	
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям, в том числе отечественного производства
	2026 - 2028
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа/
МБУ «Центр благоустройства территории»
	Местный бюджет
	1200,0
	400,0
	400,0
	400,0

	
	Задача: снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений

	
	работы по дезинфекции санитарно-бактериологических и микробиологических исследований.
	2026 - 2028
	МУ «Управление ЖКХ»/
МБУ «Центр благоустройства территории»
	_
	600,0
	200,0
	200,0
	200,0


Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Некрасовского муниципального
 округа» на 2026-2028

Паспорт подпрограммы «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального округа»
	Наименование подпрограммы
	«Подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального округа»

	Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа
  

	Куратор подпрограммы
	Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального округа по развитию инфраструктуры Логинова Ксения Эдуардовна

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 г.г.

	Цели муниципальной программы
	- Соблюдение целевых направлений расходования субсидий,

- Готовность объектов ЖКХ к бесперебойному функционированию.

	Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам


	Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
        0,00
0,00
Местный бюджет
1 500,00
500,00
500,00
500,00
Внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по программе

1 500,00
500,00
500,00
500,00


	Конечные результаты реализации подпрограммы
	- повышение качества и надежности коммунальных услуг

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://nekrasovskoe.yarregion.ru/index.html


1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы:
Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий населения Некрасовского муниципального округа путем обеспечения эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Целевые показатели

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое
	2026 год 

плановое
	2027 год

плановое
	2028 год

плановое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального округа

	Соблюдение целевых направлений расходования субсидий
	Процент
	100
	100
	100
	100



	Готовность объектов ЖКХ к бесперебойному функционированию
	Процент
	100
	100
	100
	100




2. Задачи и мероприятия подпрограммы


Задача муниципальной подпрограммы:

- готовность объектов ЖКХ к бесперебойному функционированию.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель 
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	Цель: улучшение жилищных условий населения Некрасовского муниципального округа путем обеспечения эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг

	
	Задача: снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение удельного веса потерь коммунальных услуг

	
	Соблюдение целевых направлений расходования субсидий теплоснабжения
	2026 – 2028
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Формирование резервного фонда для ликвидации последствий аварийных ситуаций
	2026 - 2028
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа»
	Местный бюджет
	1500,00
	500,00
	500,0
	500,0


Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Некрасовского муниципального
 округа» на 2026-2028

Паспорт подпрограммы

"Формирование современной комфортной городской среды на территории Некрасовского муниципального округа"

	Наименование подпрограммы
	"Формирование современной комфортной городской среды на территории Некрасовского муниципального округа"

	Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа
  

	Соисполнитель 

муниципальной подпрограммы
	МБУ «Центр благоустройства территории»

	Участники мероприятий
муниципальной подпрограммы
	МБУ культуры Некрасовского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека»,
МБУ Некрасовского муниципального округа «Спортивная школа. Молодежный центр»



	Куратор подпрограммы
	Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального округа по развитию инфраструктуры Логинова Ксения Эдуардовна

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2028 г.г.

	Цели муниципальной программы
	- повышение уровня комплексного благоустройства на территории Некрасовского муниципального округа, 
- формирование благоприятной среды для проживания населения, 

- повышение привлекательности и доступности общественных пространств, мест массового пребывания населения, 

- создание условий для активного образа жизни и занятий спортом,

- развитие пешеходных зон и зеленых насаждений

- формирование привлекательного облика населённых пунктов
- повышение комплексного благоустройства исторических поселений

- благоустройство зон отдыха и катания на коньках


	Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам


	Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам

2026
2027
2028
Федеральный бюджет

74 869, 21
74 869, 21
0,00
0,00
Областной бюджет
8 397,44
8 397,44
0, 00
0,00

Местный бюджет
4 592,35
4 592,35
0, 00
0,00
Внебюджетные источники

3 450,00
2 450,00
0,00
0,00
Итого по программе

91 309, 00
91 309, 00
0, 00
0, 00


	Конечные результаты реализации подпрограммы
	- увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования и зон отдыха и катания на коньках на территории округа

-  увеличение количества детских игровых комплексов на территории округа

- увеличение инвестиционной привлекательности территории

- расширение доступности спортивных сооружений и рекреационных зон

- интеграция современных решений в исторический ландшафт

- повышение интереса к культурной жизни и истории родного края

- реконструкция исторических памятников и сохранение традиций.


	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://nekrasovskoe.yarregion.ru/index.html


1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы:
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного благоустройства на территории Некрасовского муниципального округа, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Целевые показатели

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое
	2026 год 

плановое
	2027 год

плановое
	2028 год

плановое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля благоустроенных и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году
	Процент
	100
	100
	100
	100

	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Единица
	1
	0
	1
	1

	Количество организованных зон отдыха и катания на коньках в зимний период
	Единица
	1
	1
	1
	1


2. Задачи и мероприятия подпрограммы


Задачи муниципальной подпрограммы:

- увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования и зон отдыха и катания на коньках на территории округа,

-  увеличение количества детских игровых комплексов на территории округа,

- увеличение инвестиционной привлекательности территории,

- расширение доступности спортивных сооружений и рекреационных зон,

- интеграция современных решений в исторический ландшафт,

- повышение интереса к культурной жизни и истории родного края,

- реконструкция исторических памятников и сохранение традиций.
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель/
Соисполнитель/Участник мероприятий
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	Цель: повышение уровня комплексного благоустройства на территории Некрасовского муниципального округа, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

	
	Задача: увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования и зон отдыха на территории округа,

 увеличение количества детских игровых комплексов на территории округа, расширение доступности спортивных сооружений и рекреационных зон.



	1.
	Благоустройство общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году
	2026 - 2028
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа/
МБУ «Центр благоустройства территории»
	Федеральный бюджет
	6 069,00
	6 069,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Региональный бюджет
	3 931,00
	3 931,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	753,00
	753,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Итого
	10753,00
	10 753,00
	0,00
	0,00

	
	Задача: увеличение инвестиционной привлекательности территории, интеграция современных решений в исторический ландшафт, повышение интереса к культурной жизни и истории родного края, реконструкция исторических памятников и сохранение традиций, увеличение количества комплексного благоустройства зон отдыха на территории

	2.
	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2026 - 2028
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа/

МБУ «Центр благоустройства территории»

	Федеральный бюджет
	68800,00
	68800,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Региональный бюджет
	2866,67
	2866,67
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	3771,92
	3771,92
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	3 450,00
	3 450,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Итого
	78888,59
	78888,59
	0,00
	0,00

	
	Задача: увеличение количества комплексного благоустройства зон отдыха на территории Некрасовского муниципального округа

	3.
	Организация зон отдыха и катания на коньках в зимний период
	2026 - 2028
	МБУ культуры некрасовского МО» Центр культуры. Муниципальная библиотека»,
МБУ ДО НМО «Спортивна школа. Молодежный центр»
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Региональный бюджет
	1600,00
	1600,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	120,43
	120,43
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Итого
	1720,43
	1720,43
	0,00
	0,00


Адресный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе в сельской местности по годам
	2026 год 

	
	Наименование мероприятия
	Площадь м2
	Стоимость проекта (тыс.руб.)
	подраздел
	                        в том числе

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет 
	Местный бюджет

	1
	Благоустройство парка Юбилейный с устройством навеса в рп. Некрасовское 
	    50000

	10753,00
	0503
	   6069,00


	3931,00


	753,00



	
	ИТОГО
	
	10753,00
	0503
	6069,00
	3931,00
	753,00


Последующие 2027-2028 года будут уточнены дополнительно.
Адресный перечень мероприятий проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по годам
	2026 год 

	
	Наименование мероприятия
	Площадь м2
	Стоимость проекта (тыс.руб.)
	подраздел
	                        в том числе

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет 
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	Благоустройство территории в границах улиц Советской, Середской, 1-й Набережной в с. Вятское 
	19029,9


	78888,59
	0503
	68800,00


	2866,67


	3771,92


	3450,00



	
	ИТОГО
	
	78888,59
	0503
	68800,00


	2866,67


	3771,92


	3450,00




Последующие 2027-2028 года будут уточнены дополнительно.

Адресный перечень мероприятий благоустройства зон отдыха на территории Некрасовского муниципального округа
	2026 год 

	
	Наименование мероприятия
	Площадь м2
	Стоимость проекта (тыс.руб.)
	подраздел
	                        в том числе

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет 
	Местный бюджет

	1
	Организация зон отдыха и катания на коньках в зимний период 
	    
	1720,43
	0801
	0,00

	1600,00

	120,43


	
	ИТОГО
	
	1720,43


	0801


	0,00
	1600,00
	120,43


Последующие 2027-2028 года будут уточнены дополнительно.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

	№
	Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий
	Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории

	1
	ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям

	[image: image1.jpg]




	2

	Обеспечение освещения дворовых территорий
	[image: image2.png]€ ) @ | . admud.rg/Doc 2017103201 7.pof e | Qrnonec w8 4+ =

ABTOMATNECK

BH3yanH3MpOBaHHEIT MepeueHb 00Pa3IoB AMEMEHTOB GIaroyCTpoicTRa,
TIpeIaraeMbIX K Pa3MeIleHHI0 Ha JBOPOBOif TEPPHTOPHH MHOTOKBAPTHPHOTO JI0Ma,
chopMHPOBAHHEII HCXOMA H3 MHHIMATLHOTO IEPEUHs PaoT 1O GaroycTpoiicTey

JIBOPOBBIX TEPPHTOPHIT

1) Ynmunste GoHapn:

2) CKaMbs:

@Inyex| (0] Bronmuve .| € webtop -

| ©o058.14... | Binoexr ae... [[@ 1052017p... (P]vielronera...| £ D:lt Rezerv... | (W]npoecr wy... | [« O] ) 8 41 o5






	3


	Установка скамеек


	[image: image3.jpg]




	
	
	[image: image4.png]




	
	
	[image: image5.jpg]




	
	
	
[image: image6.png]




	
	Установка урн для мусора


	[image: image7.jpg]



[image: image8.png]





_1838785890

