Р.п. Некрасовское Ярославской области

03.08.2011 г.

ПРОТОКОЛ № 3

заседания комиссии по безопасности дорожного движения Администрации

Некрасовского МР 03.08 2011 года 10 ч. 00 мин.  ( кабинет заместителя Главы  Администрации Некрасовского МР Н.П. Торгашова)

Председательствующий Н.П. Торгашов- председатель комиссии.

Присутствовали:

С.И. Лисенков – начальник ОВД по НМР

члены комиссии: С.В. Мозжухин, С.В. Якушев А.И. Косарев, В.А. Сидоров

Присутствовали приглашённые: В.И. Литвяков, О, А. Ю. Манаев,  С.Ю. Подгорнов, А.П. Жигалев,  А.Н. Топоров, В.Н. Звягинцев

Повестка дня:

1. О проведении комплексной проверки автомобильных дорог общего пользования и улиц посёлков Некрасовского муниципального района согласно постановления  Администрации Некрасовского МР от 18.05.2011г. № 568

С.В. Мозжухин, В.И. Петушков, А.И. Косарев, главы сельских поселений, В.И. Литвяков, О, А. Ю. Манаев, В, С..Ю. Подгорнов, А.П. Жигалев,  А.Н. Топоров, В.Н. Звягинцев

2. Об исполнении  и финансировании районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Некрасовском муниципальном районе на 2010-2012 годы» в 2011г.

Н.П. Торгашов

3. Об  обстановке с аварийностью на дорогах муниципального района за истекший период 2011г. и мерах реагирования по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, порядок участия подразделений МЧС в ликвидации последствий аварий, организации деятельности администраций сельских поселений в обеспечении безопасности дорожного движения на подведомственных территориях

С.В. Мозжухин, главы СП, С.В. Якушев А.И. Косарев, В.А. Сидоров, В.И. Литвяков, О, А. Ю. Манаев,  С..Ю. Подгорнов, А.П. Жигалев,  А.Н. Топоров, В.Н. Звягинцев

4. О порядке обследования дорог следования школьных автобусовН.Н. Балуева

По первому вопросу, заслушав информации С.В. Мозжухина, С.И. Лисенкова КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1)принять информации выступающих к сведению;

2) отметить, что часть автодорог и проезжих частей улиц населённых пунктов не соответствуют требованиям ГОСТ 50597- 93 «Автомобильные дороги и улицы» (отсутствие технических средств организации дорожного движения- отсутствие знаков, дорожной разметки), неровное покрытие, ямочность, вскрытые продольные и поперечные трещины на проезжей части, отсутствие нормативной видимости на примыканиях в «Треугольнике видимости», завышение, занижение  обочин к ровню проезжей части, наличие древесно -кустарниковой растительности в полосе отвода и на обочинах, отсутствие тротуаров в населённых пунктах, не восстановление дорожного покрытия после проведения ремонтных работ, отсутствие уличного освещения на отдельных участках улиц, не приведены в соответствие нормам отдельные железнодорожные переезды. Имеются участки автодорог не в границах населённых пунктов и находятся на балансе департамента дорожного хозяйства и транспорта по которым проходят маршруты школьных автобусов: «Кострома- Бурмакино-Титовское на котором находится железнодорожный переезд, автодорога Шебунино- Кранный Профинтерн имеют серьёзные нарушения, автодорога п. Некрасовское – Золотой Колос представляет опасность для дорожного движения, имеется ряд нарушений по другим автодорогам;

3) дорожно - эксплутационным организациям завершить работы по устранению замечаний, выявленных при обследовании дорожно - уличной сети в НМР- отв. А.И. Косарев, В.И. Петушков, В.А. Лукьянов срок исполнения до 01.09.2011г.;

4) главам сельских поселений совместно с ОГИБДД ОВД по НМР повести сверку дислокации дорожных знаков на территориях сельских поселений, принять меры к устранению замечаний, выявленных при обследовании улично - дорожной  сети на территориях сельских поселений, приняв меры к устранению нарушений дорожного покрытия проезжей части улиц, улучшению уличного освещения, устройству тротуаров,  дорожной разметки, иных замечаний (согласно акта)- отв. В.А. Лосев, В.В. Литвин, С.В. Ивченко срок исполнения до 01.09.2011г.;

5)администрации сельского поселения Красный Профинтерн в недельный срок согласовать правомерность установки искусственный препятствий, смонтированных на проезжей части автодорог и улиц на территории сельского поселения без согласования, принять меры установки дополнительного освещения, предупреждающих знаков, в противном случае провести демонтаж препятствий в срок до 01.09.2011г. отв С.В. Ивченко.

6) ОГИБДД ОВД по НМР усилить контроль за устранением замечаний, выявленных при обследовании улично - дорожной сети отв. С.В. Мозжухин информировать комиссию об исполнении  01.09. 2011г.;

7) предприятиям, производящим ремонт инженерных сетей и коммуникаций своевременно производить благоустройство территории после окончания производства работ- ответственные руководители -информировать комиссию на следующем заседании;

8)главам сельских поселений в порядке своих полномочий осуществлять контроль за  выполнением работ по благоустройству после осуществления ремонта инженерных сетей и коммуникаций, движением большегрузных автомобилей по населённым пунктам поселений отв. В.В. Лосев, В.В. Литвин, С.В. Ивченко;

9) ОГИБДД ОВД по НМР принимать своевременно меры к руководителям предприятий, организаций, учреждений, допускающих нарушения норм и правил сдержания улично - дорожной сети - отв. С.В. Мозжухин.

По второму вопросу, заслушав информацию Н.П. Торгашова КОМИССИЯ РЕШИЛА:1) информацию принять к сведению;

2)отметить, что по сообщению Н.П. Торгашова РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Некрасовском МР» на 2010- 2012 годы предусмотренные к освоению средства в 2011 году на программные мероприятия, в 2011г. осваиваются неудовлетворительно;

3)Управлением финансов оказывается помощь в финансировании программных мероприятий;

4) ответственным исполнителям РЦП принять меры к исполнению программных мероприятий, предусмотрев, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, изменения и дополнения в РЦП отв. С.И. Лисенков, Л.Р. Строгалова, главы сельских поселений, исполнители согласно РЦП - информировать комиссию в срок до 01.09.2011г.;

5)ОВД по НМР в недельный срок информировать комиссию о порядке целевого использования остатка средств программы отв. С.И. Лисенков.

По третьему вопросу, заслушав информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1) информации выступающих принять к сведению;

2) отметить, что не смотря на улучшение обстановки с аварийностью, смертностью и травматизмом на дорогах района обстановка остаётся напряжённой;

3) отметить, что замечания в мероприятиях протокола №1, протокола № 2 полностью не устранены информации от управления образования, глав сельских поселений, ОАО «Бурмакинская ПМК», дорожно - эксплутационных организаций не поступало не, информации о мерах по координации действий, в целях минимизации последствий аварий  предложений от служб МЧС, здравоохранения, иных специальных служб в комиссию не поступало;

4)ОГИБДД ОВД по НМР, управлению образования, главам сельских поселений, руководителям специальных служб в срок до 15.08.2011г. информировать комиссию о выполнении мероприятий п/п 1 протокола;

Специальным службам ОГИБДД, МЧС, МУЗ проработать мероприятия по минимизации тяжести последствий аварий отв. С.В. Мозжухин, С.А. Кутумов, С.В. Якушев- информировать комиссию в срок до 15.09.2011г.

По четвёртому вопросу, заслушав, информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1) информации выступающих принять к сведению;

2) в целях обеспечения безопасности движения автобусов, перевозящих школьников, по итогам обследования, управлению образования Некрасовского МР подготовить письмо Главы  Администрации МР на имя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области об оказании помощи по финансированию работ для приведения в соответствие нормам автодорог, находящихся на балансе департамента по которым следуют школьные автобусы  - отв. Л.Р. Строгалова срок исполнения до 15.08.2011г.

Председатель комиссии

по безопасности дорожного движения

Администрации МР Некрасовского МР                                           Н.П. Торгашов.

Секретарь комиссии                                                                            В.А. Сидоров.