Р.п. Некрасовское                                                                 20.04.2011 г.

Ярославской области

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по безопасности дорожного движения Администрации

Некрасовского МР 20 апреля 2011 года 11 часов (зал заседаний Администрации НМР)Председательствующий А.Н. Кошлаков- первый заместитель Главы муниципального района. Присутствовал помощник Прокурора Некрасовского района А.А. Васин., С.В. Мозжухин,

Присутствовали: С.И. Лисенков- начальник ОВД по НМР, С.В. Якушев, В.А. Печкин- корреспондент газеты «Районные Будни»;

В. Н. Нефёдов- гл. иженер ГУП «Некрасовский Автодор»;

В. И. Петушков ген. директор ОАО «Бурмакинская ПМК»;

Ю. С. Грибанова- ведущий специалист Управления финансов;

В. А. Клёмин- директор МУ «Благоустройство» -СП. Красный Профинтерн, В.В. Литвин, С.Ю. Подгорнов, В.М. Седова;

Н. А. Колобова- ИП;

Н.Н. Балуева- ведущий специалист управления образования;

В.В. Гибов- ГУП «Даниловский Автодор»;

К.Э. Логинова- зам. председателя КУМИ НМР, В.А. Сидоров.

Повестка дня: 1. Об эффективности исполнения и порядке финансирования районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Некрасовском муниципальном районе на 2010-2012 годы» в 2011г.

Ю.С. Грибанова, С.В. Мозжухин, главы СП, С.В. Якушев, Н.Н. Балуева.

2. Об устранении замечаний обследования маршрутов школьных автобусов и мерах по обеспечению безопасности движения школьных автобусов С.В. Мозжухин, главы СП, Н.Н. Балуева, Н.А. Колобова, С.В. Якушев, В.Н. Нефёдов, В.И. Петушков, В.В. Грибов.

3. Об  обстановке с аварийностью на дорогах муниципального района за ,истекший период 2011г. и мерах реагирования по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, выполнении мероприятий развития системы оказания первой медицинской  помощи, пострадавшим в ДТП при ликвидации последствий аварий, организации деятельности администраций сельских поселений в обеспечении безопасности дорожного движения на подведомственных территориях С.В. Мозжухин, С. В. Якушев, главы СП, В.Н. Нефёдов, В.И. Петушков.

4. О паспортизации дорог в НМР- К.Э., Логинова, главы сельских поселений.

5. О проведении комплексной проверки

автомобильных дорог общего пользования и улиц

посёлков Некрасовского муниципального района В.А. Сидоров

По первому вопросу, заслушав информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1)принять информации выступающих к сведению;

2)отметить, что по сообщению Ю.С. Грибановой,  эффективность выполнения РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Некрасовском МР» на 2010- 2012 годы в 2010 г.составляет 141% предусмотренные к освоению средства в 2010 году освоены на программные мероприятия, в 2011г.  осваиваются исполнителями («Безопасное колесо», наглядные средства);

3) управлением образования подготовлена смета на проведение конкурса «Безопасное колесо» и перечень необходимых мероприятий проведения конкурса, проведена подготовительная работа;

4)Управлением финансов оказывается помощь в финансировании программных мероприятий;

5)ОГИБДД ОВД по НМР оказать всю необходимую помощь в подготовке и проведении мероприятий конкурса «Безопасное колесо»- отв. С.В. Мозжухин;

6) не решён вопросы строительства площадки осмотра автотранспорта на территории, прилегающей к зданию ОГИБДД ОВД по НМР (за счёт средств РЦП)- отв. С.В. Мозжухин, Е.В. Терехова-комиссия не информирована до 31.03.2011 г. направить информацию до 15.05.2011 г.

По второму вопросу, заслушав информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1) согласно протокола № 1 о принятии мер  безопасности перевозок обучающихся СОШ НМР «принять меры к устранению недостатков, замечаний и нарушений, выявленных при обследовании ОГИБДД ОВД по НМР дорог по маршрутам следования школьных автобусов  информации от управления образования, глав сельских поселений, ОАО «Бурмакинская ПМК не поступало», согласно результатов обследования ОГБДД ОВД по НМР и по имеющейся информации: до  ст. Сахареж провести обследование дороги (по предварительной оценке, из- за невозможности устройства разворотной площадки на ст. Сахареж открытие маршрута школьного автобуса не представляется возможным по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна, необходимость уширения полотна на 2 метра, отсутствия разворотной площадки), не проведена экспертиза сметы автодороги Коробиха – Поздеевское, согласно письма департамента дорожного хозяйства и транспорта в адрес заместителя Губернатора Ярославской области А.В. Епанешникова от 15.03.2011 г. № 04-12/954 завершение строительства дорог Юроша -Макарово,  являющейся собственностью Ярославской области в связи с малонаселённостью этих деревень в настоящее время дорога в соответствии с государственным контрактом  содержится Даниловским ГУП «Автодор» по 3 эксплутационному уровню, автодорога Грешнево – Путятино- Ново является собственностью ярославской области, имеет протяженность 15,3 км, 14,4 км. Асфальтовое покрытие, 1 км. – гравийное. На вчсём протяжении  автодорога имеет неудовлетворительное техническое состояние. Дорога включена в схему строительства МГ «Починки- Грязовец»  км. 80- 174 в 2010 г. ЗАО «Ямалгазинвестом были перечислены средства в бюджет области в том числе на восстановление этой автодороги. Так  как данные  средства были направлены на дорожное хозяйство, восстановление дороги не производилась. В случае выделения средств из областного бюджета на восстановление дорог, включённых в транспортную схему строительства МГ «Починки- Грязовец в 2011 году на данном объекте будет произведен ремонт. Автодорога Коробиха- Поздеевское протяжённостью 3,4 км. является муниципальной собственностью Некрасовского МР Администрацией МР поставлена на кадастровый учёт, имеет неудовлетворительное техническое состояние, может быть передана в собственность области   после приведения её в нормативное техническое состояние. Эти работы можно выполнить за счёт субсидий  из областного бюджета на ремонт и капитальный ремонт муниципальных дорог;

2) провести экспертизу сметной документации на ремонт автодороги Коробиха - Поздеевское и принять меры к приведению в нормативное состояние отв. В.А. Великов, В.И. Петушков В.В. Литвин- о принятых мерах информировать председателя комиссии в срок до 20.05.2011г.;

3) администрации сельского поселения Красный Профинтерн обратиться в депртамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области с ходатайством о принятии мер завершения строительства автодорог Юроша -Макарово, Грешнево- Путятино- Ново отв. С.В. Ивченко срок исполнения до 13.05.2011 г.;

4) в связи с интенсивностью движения и обеспечения доставки обучающихся провести обследование автодороги до ст. Сахареж для принятия мер к ремонтным работам срок исполнения до 01.06.2011 г. отв. .А. Великов, С.В. Мозжухин,;

5) в связи с нанесённым ущербом подрядной организацией по строительству магистрального газопровода предусмотреть в плане 2011 года ремонтные работы по восстановлению автодороги Ермаково- Сватково и до пересечения с магистральным газопроводом отв. О.А. Манафова, В.А. Великов срок исполнения до 15.09.2011 г.;

6) рассмотреть на заседании комиссии 15 июня 2011 г. вопрос взаимодействия с областными структурами по организации проведения мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах;

7) принять меры к постоянному контролю за исправностью автотранспортных средств, перевозящих обучающихся СОШ НМР- отв. Л.Р. Строгалова, С.В. Мозжухин, руководители автотранспортных организаций, ИП, осуществляющих  перевозки  обучающихся СОШ НМР- информации в установленные протоколом сроки не поступало, исполнителям информировать комиссию до 13.05.2011 г. и ежеквартально

По третьему вопросу, заслушав, информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1) мероприятия протокола № 1- «принять меры к снижению аварийности на дорогах НМР, устранению, выявленных проверкой нарушений: (приложение к протоколу), обратить внимание на оборудование стоянок автотранспорта инвалидов- отв.  А.И. Косарев, В.И. Петушков, В.А. Лукьянов, В.А. Лосев, В.В. Литвин, С.В. Великов»- информировать председателя комиссии о принимаемых мерах до 20.04.2011 г.» информации в комиссию не поступало, информировать комиссию до 13.05.2011 г.;

2)обстановка на дорогах района в 1 квартале 2011 г. осложнена на территории Некрасовского района зарегистрировано 8 (АППГ-5) ДТП +40%, в которых 1(АППГ-2) - 100% человек погибло и 12 (АППГ-5) получили ранения + 58%.

Основные причины совершения ДТП: не предоставление преимущества в движении при проезде перекрестков -3(АППГ-0) ДТП, выезд на полосу встречного движения - 2 (2)ДТП. Всего ОГИБДД ОВД по Некрасовскому MP ЯО было выявлено - 2494 правонарушения (АППГ - 2855), что на 12,6% меньше   АППГ. Всего выявлено водителей в состоянии опьянения-35 (АППГ - 22), + 62.9% из них: За превышение установленной скорости движения составлено 1416 (АППГ - 832) административных материалов. Кроме того, выявлено 6 водителей по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителями места совершения дорожно-транспортного происшествия) (АППГ-4) +33,3%. За данный период было направлено на рассмотрение судье 73 административных материала (АППГ - 52) + 28.8%. Получено 12 постановлений об административном аресте (АППГ - 8) + 33,3%; 17 постановлений о лишении права управления ТС (АППГ - 10) + 41,2%, постановлений о прекращении дела об АП - 7 (АППГ - 7).;

2)подготовить обращение Администрации НМР в департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области о финансировании в полном объёме работ на дорогах НМР в соответствии с договорами дорожно- эксплутационных организаций- отв. комиссия по безопасности дорожного движения Администрации НМР  март 2011 г., текст обращения согласовать, дорожным эксплутационным организациям 13.005.2011г. предоставить предложения по письму секретарю комиссии;

3) «решить вопрос оперативного выезда на ДТП, имеющегося реанимобиля- отв. С.В. Якушев- информировать комиссию ежеквартально» информации в комиссию не поступало;

4) ОГИБДД ОВД по НМР, главам сельских поселений ГУП «Некрасовский Автодор», ГУП «Даниловский Автодор», ОАО «Бурмакинская ПМК», ЛПУ НМР принять все меры для создания условий к снижению аварийности на территории Некрасовского МР, тяжести последствий аварий;

4) на следующее заседание комиссии вынести вопрос о реагировании службы МЧС в НМР на ДТП- отв. С.А. Кутумов.

По четвёртому вопросу,  заслушав информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА: 1)отметить информации согласно протокола № 1 о паспортизации дорог НМР в сроки, установленные протоколами комиссий не поступало- отв. Е.В. Терехова, В.А. Лосев, В .В. Литвин, И.С. Балова- ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчётным месяцем информировать комиссию о ходе работ по паспортизации дорог для рассмотрения на заседаниях комиссии;

Принять к сведению информацию Ю.С. Гибановой об использовании средств бюджета ЯО на проведение работ по межеванию дорог, исполнителям информировать комиссию в установленные сроки. Рассмотреть вопрос о ходе и конкретном сроке завершения паспортизации дорог в НМР на следующем заседании комиссии 15.06.2011 г. отв. Е.В. Терехова.

По пятому вопросу КОМИССИЯ РЕШИЛА проект постановления согласовать, включив в состав комиссии по обследованию дорог от ГУП «Некрасовский Автодор» А.А. Филиппова- зам. директора по содержанию дорог.

Первый заместитель Главы Некрасовского МР                               А.Н. Кошлаков.

Секретарь комиссии                                                                            В.А. Сидоров.

«____»________________ 2011 г.