# ПРОТОКОЛ № 5

заседания комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Некрасовского МР 31 октября 2012 года (11 часов 20 мин. (зал заседаний Администрации МР);

Председательствующий Н.П. Торгашов-  председатель комиссии.

Присутствуют:

С.В. Мозжухин - заместитель председателя;

Т.Н. Третьякова, Н.Н. Балуева, В.М. Седова, А.А. Молев,  В.В. Литвин, В.А. Лосев, В.В. Грибов, А.И. Косарев, Н.А. Топоров, Н.Ю. Филимонова, В.И Петушков, Л.И. Маслова  В.А. Сидоров;

Повестка дня:

1. Об устранении замечаний, выявленных при проведении комплексной проверки автомобильных дорог общего пользования и улиц посёлков Некрасовского муниципального района в 2012г. на пешеходных переходах и тротуарах в НМР, обеспечение безопасности пешеходов на них, выполнении протокола заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения № 3 от 02.10.2012г.

С.В. Мозжухин, главы сельских поселений, А.И. Косарев, Н.А. Топоров, С.В. Соболев, В.И. Петушков, Н.Ю. Филимонова

2. Об устранении замечаний, выявленных по маршрутам движения «Школьных автобусов», организации процесса перевозок детей

С.В. Мозжухин, .Н.Н. Балуева главы сельских поселений, А.Н. Топоров, Косарев, Н.Ю. Филимонова, В.И. Петушков

3. Об эффективности исполнения в 2012г. и финансировании районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Некрасовском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

Ю.С. Грибанова, С.В. Мозжухин, члены комиссии

4. О выполнении закона ЯО 1июля 2012г. № 22 «О порядке перемещения транспортных  средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных  средств»,  создании специализированных стоянок для размещения транспортных средств на территориях сельских поселений В.А. Лосев, В.В. Литвин, В.В. Грибов, Л.И. Маслова.

5. О готовности к работе в осенне - зимний период 2012 - 2013г. Н.Ю. Филимонова, главы СП,  А.И. Косарев, Н.А. Топоров, В.И. Петушков.

По первому вопросу, заслушав информацию С.В. Мозжухина, докладчиков, выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1) информации принять к сведению;

2) отметить, что до настоящего времени не устранены все нарушения, выявленные в актах комплексной проверки дорожно - уличной сети, согласно постановлений администраций СП;

3) недостаточное выполнение мероприятий по безопасности    дорожного движения  не приведение в нормативное состояние дорожно - уличной сети согласно ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (дорожные знаки и разметка)», что в определённой степени влияет  на увеличение нарушений правил дорожного движения, совершение ДТП;

4) по итогам комплексной проверки до настоящего времени не устранены замечания: СП Красный Профинтерн, Бурмакино, Некрасовское (согласно, приложенной справки начальника  ОГИБДД Некрасовского ОМВД России), что в определённой мере повлияло  на аварийности на дорогах МР: в 2012г. совершено 40 ДТП, 41 человек ранено, 13 человек погибло.

При выполнении мероприятий по устранению нарушений, выявленных  комплексной проверкой дорожно - уличной сети        требований ГОСТ Р50597-93, причиной не исполнения является не достаточный контроль со      стороны администраций сельских поселений, по муниципальным контрактам в полном объёме технологические требований не исполняются, что в значительной мере способствует созданию аварийных ситуаций, соответственно смертности и травматизму пешеходов, водителей;

3) по факту проверки  ОГИБДД Некрасовского ОМВД России выданы

предписания на устранение недостатков должностным лицам администраций     сельских поселений, составлены административных протоколы на     должностных лиц выданы  предписания, возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц;

4) отметить, что до настоящего времени не устранены все нарушения, выявленные в актах комплексной проверки:

7) ряд нарушений, выявленных при  комплексной проверке устранены, достаточно нарушений подлежат устранению в 4 квартале 2012г.;

8) рекомендовать главам сельских поселений завершить все  мероприятия по устранению, подлежащих устранению нарушений содержания дорожно - уличной сети, выявленных при проведении комплексной проверки - информировать комиссию в срок до 30.11.2012г.

9) предусмотреть весь необходимый нормативный перечень работ по содержанию дорожно - уличной сети при заключении муниципальных контрактов на следующий период, проведение работ только по муниципальным контрактам отв. Главы сельских поселении инф. комиссии. До января 2013г.;

10) в порядке контроля главам сельских поселений предусмотреть активизацию притензионной работы к подрядным организациям инф. Комиссию до 17.12.2012г.;

11) предусмотреть по срокам производство работ по водоотведению от домов общественного жилфонда, удаление аварийных деревьев в населённых пунктах, проведение обслуживание и приведение в соответствие нормам искусственных неровностей в населённых пунктах отв. отв. Главы сельских поселений, А.И. Косарев, В.П. Воробьёв, В.И. Петушков;

12) в целях обеспечения безопасности на пешеходных переходах, проезжей части улиц ОГИБДД Некрасовского ОМВД России усилить контроль за дисциплиной водителей и пешеходов, водителей большегрузных автомобилей (изымать незаконно выданные разрешения проезда по населённым пунктам), информировать СП отв. С.В. Мозжухин инф. комиссию до 19.11.2012г.;

13) усилить контроль за приведением в порядок места проведения работ  при аварийных ситуациях и при проведении плановых работ по ордерам на производство работ, выданных  администрациями сельских поселений предприятиям ЖКХ МУП «Водоканал», учесть перспективный план выноса инженерных сетей за пределы проезжей части улиц и объектов благоустройства отв. главы сельских поселений инф. комиссию до 12.11.2012г.

14) принять все необходимые меры к исполнению протокола № 4 комиссии и федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности, касательно объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, принять к исполнению мероприятия протокола совещания, проведённого Н.П. Торгашовым 13.06.2012г. в присутствии Прокурора Некрасовского района, где все необходимые требования федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности были разъяснены,  до настоящего времени не всеми исполнителями - владельцами объектов транспорта и транспортной инфраструктуры не направлены информации в комиссию;

11) провести категорирование объектов, оценку уязвимости и выработку необходимых мероприятий по предотвращению незаконного вмешательства на объекты транспорта и транспортной инфраструктуры отв. Е.В. Терехова, главы сельских поселений, Л.Р. Строгалова, индивидуальные предприниматели инф. комиссию об исполнении в срок до 03.12.2012г.

Против и воздержавшихся нет.

По второму вопросу, заслушав информации выступающих,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

- информации С.В. Мозжухина, Н.Н. Балуевой , глав сельских поселений, выступающих принять к сведению (к протоколу прилагается);

- отметить, что УО заключён договор на использование стоянки в ночное время автобуса МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова, принимаются меры к проведению работы по оценке уязвимости  и выработке мер обеспечения безопасности;

- отметить, что ряд нарушений, отмеченных актах по маршрутам движения «Школьных автобусов» администрациями сельских поселений Красный Профинтерн и Бурмакино не устранены (согласно информации УО);

- администрациям сельских поселений устранить замечания в срок до 30.11.2012г. отв. С.В. Ивченко, В.В. Литвин

- Управлению образования своевременно устранять все замечания ОГИБДД Некрасовского ОМВД России  по организации процесса перевозки обучающихся, что потенциально может создавать угрозу жизни и здоровья детей, способствует возникновению жалоб и обращений родителей;

- принять меры к исполнению постановления Администрации  от 15.08.2012г. №985 «Об обследовании маршрута движения школьного автобуса по маршруту с. Диево - Городищи - Пески» отв. С.В. Ивченко инф. комиссию до 30.11.2012г.

- продолжить работы по проекту реконструкции автодороги п. Некрасовское - д. Турово по маршруту движения «Школьного автобуса» до п. Золотой Колос, находящемуся у балансодержателя автодороги -  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области отв. А.И. Косарев инф. комиссию до 03.12.2012г.

- организовать дополнительное обследование школьного маршрута до п. Приволжский (по жалобе родителей д. Шишелово), до п. Строитель, с. Бурмакино - ОАО «Бурмакинская ПМК» отв. В.В. Литвин, В.А. Лосев С.В. Мозжухин, Л.Р. Строгалова инф. комиссию в срок до 12.11.2012г.;

6) в целях обеспечения безопасности перевозок детей устранить все замечания, выявленные ОГИБДД Некрасовского ОМВД России в организации перевозок обучающихся муниципальных учреждений образования  срок исполнения до 03.12.2012г. отв. Л.Р. Строгалова;

По третьему вопросу, заслушав информации выступающих, КОМИССИЯ

РЕШИЛА:1)информации выступающих принять к сведению;

2) отметить, что

финансирование мероприятий КМРЦП по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» в 2012г составило:

план на год - 55000 руб.

кассовый расход - 20000 руб.

3) исполнителям программы (С.В. Мозжухин, Л.Р. Строгалова) принять меры к выполнению программных мероприятий в установленные сроки инф. комиссию до 03.12.2012г.

4) за счёт средств районной целевой программы подготовить видеоролик по безопасности дорожного движения отв. С.В. Мозжухин срок исполнения до 30.11.2012г.;

5)  главам сельских поселений эффективно использовать средства в бюджете  2012 года на финансирование дорожного хозяйства инф. Комиссию до 03.12.2012г.

Против и воздержавшихся нет

По третьему вопросу, заслушав информации докладчиков КОМИССИЯ РЕШИЛА:

- информации глав сельских поселений принять к сведению;

# 2) создать на территориях сельских поселений специализированные стоянки (полномочия поселений) для размещения транспортных средств, согласно закона Ярославской области от 1июля 2012г. № 22 «О порядке перемещения транспортных  средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на

# перемещение и хранение, возврата транспортных  средств» отв. главы сельских поселений -  срок исполнения, исполнить до 03.12. 2012г.

# разработать конкурсную документацию на проведение конкурса для участия в предварительном отборе поставщиков услуг по транспортировке и хранению задержанных транспортных средств на территориях сельских поселений, согласно закона Ярославской области от 01 июля 2012г. № 22 «О порядке перемещения транспортных  средств на

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на

перемещение и хранение, возврата транспортных  средств» (разместить конкурсную документацию до 03.12.2012г., в 2013г провести работы по организации функционирования стоянок отв. главы сельских поселений;

- рекомендовать отделу муниципального заказа и юридическому отделу Администрации МР оказать необходимую помощь СП в проведении работы отв. Л.И. Маслова, Ю.Е. Будилко.

Против и воздержавшихся нет.

По пятому вопросу, заслушав информации выступающих КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1)информации выступающих принять к сведению;

- рекомендовать главам сельских поселений, руководителям принять меры к обеспечению бесперебойной работы технологического оборудования,  иного транспорта, предусмотреть запасы необходимых средств(песчано - солевой смеси, иных средств) на осеннее зимний период инф. Комиссию в срок до 10.11.2012г.;

- организовать в зимний период постоянную работу грейдеров для удаления снежных валов и колейности на дорогах  и улицах населённых пунктов СП отв. главы сельских поселений инф. комиссию ежемесячно.

- рекомендовать главам сельских поселений в муниципальных контрактах предусмотреть работы по поддержанию в проезжем состоянии дорог ко всем населённым пунктам, расположенным в поселениях;

- при заключении муниципальных контрактов главам сельских поселений учесть постановление Администрации МР от 06.05.2009г. № 419 «О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт автодорог» (направлено в адрес всех СП), принятое в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от23.07.2008г. №367-п «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и муниципального значения» отв. главы СП инф. комиссию в срок до 03.12.2012г.

- главам сельских поселений о состоянии обстановки на дорогах, проезжей части улиц населённых пунктов сельских поселений инф. МУ «ЕДДС НМР» ежедневно до 8 00ч. по т. 4 11 00.

«5» ноября 2012г.

# Председатель комиссии

по безопасности дорожного движения

Администрации МР                                                                    Н.П. Торгашов.